蜂巢·大圣 (Hive-GreatSage)

多游戏自动化平台

项目详情说明书  ·  Claude 协作指令集  ·  V2.0

| 版本 | V2.0 · 2026-04-22（含接入契约 / 通信协议 / 调度分析） |
| --- | --- |
| 状态 | Phase 0 进行中 — 架构设计定稿阶段 |
| 技术栈 | FastAPI · PostgreSQL · Redis · PySide6 · Lua 5.3 · 懒人精灵高级版 |
| 仓库 | HiveGreatSage-Verify / PCControl / AndroidScript / Monitor / Tools |

# 第一部分：项目全景

## 1.1 项目定位与核心原则

蜂巢·大圣 (Hive-GreatSage) 是一个多游戏适配的自动化平台，专为工作室级别的多设备运营场景设计。每个游戏基于框架独立修改、独立打包，用户下载的是「游戏A专用中控.exe」，而非通用程序。

### 三条不可变更的架构原则

- 原则1： 一个游戏 = 一套独立中控 + 一套独立脚本。中控框架是「基座」，每个游戏基于基座修改后独立打包。

- 原则2： 设备数据通过云端，不走本地。安卓设备上报数据 → 云端存储 → PC 中控从云端拉取。换 PC 登录同一账号，数据还在。组队模块例外（局域网直连）。

- 原则3： 网络验证系统是中枢。所有子系统都围绕它运转。

## 1.2 五个子系统总览

| 代号 | 子系统名称 | 技术栈 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| Verify | 网络验证系统（中枢） | Python · FastAPI · PostgreSQL · Redis · Vue3 | HiveGreatSage-Verify |
| PCControl | PC 中控框架 | Python · PySide 6 → .exe | HiveGreatSage-PCControl |
| AndroidScript | 安卓脚本框架 | Lua 5.3 · 懒人精灵高级版 → .lrj/.apk | HiveGreatSage-AndroidScript |
| Monitor | 官网监控程序 | Python · 爬虫 | HiveGreatSage-Monitor |
| Tools | 工具与拓展 | Python · ADB · OpenCV | HiveGreatSage-Tools |

## 1.3 四阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 状态 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 工作流就绪 + 所有架构文档定稿 + 决策锁定 | ✅ 进行中 | 2-4周 |
| Phase 1 | MVP：一个游戏跑通完整流程（登录/数据/参数/热更新） | ⬜ 待开始 | 2-3月 |
| Phase 2 | 多级代理 + 第二个游戏 + 管理后台 + 跨服价格监控 | ⬜ 待开始 | 2-3月 |
| Phase 3 | 组队系统 + 带队功能 + 官网监控 + ADB工具 | ⬜ 待开始 | 2-3月 |
| Phase 4 | 供需匹配完整版 + 智能调度 | ⬜ 远期 | 3+月 |

## 1.4 商业模型（多级代理体系）

| 层级 | 角色 | 权限范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 管理员 (Admin) | 全局所有权限，可创建顶级代理 | 唯一可创建 tester 账号 |
| L1 | 一级代理 | 管理自己的下级代理及用户 | 由管理员创建 |
| L2+ | 多级代理（无上限） | 管理自己权限范围内的子代理和用户 | agent 表 parent_agent_id 递归 |
| trial/normal/vip/svip | 用户（5个子级） | 使用已购买游戏项目的功能 | 用户只能由代理/管理员创建 |
| tester | 测试账号 | 开发测试专用，无限设备绑定 | 仅管理员可创建 |

# 第二部分：子系统详细设计

## 2.1 子系统1 — 网络验证系统 (Verify)

### 技术选型（已锁定）

| 组件 | 选型 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Python 3.11+ | 全栈统一语言 |
| Web 框架 | FastAPI (ASGI) | 异步框架，支撑 10,000+ 设备并发 |
| 应用服务器 | Uvicorn + Gunicorn | 生产环境双层部署 |
| 数据库 | PostgreSQL | JSONB 存设备数据，WITH RECURSIVE 支持多级代理 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 async + asyncpg | 完全异步，无阻塞 |
| 缓存/队列 | Redis + Celery | 心跳缓冲 + 批量落库 + Token 存储 |
| 管理后台 | Vue 3 + Element Plus | 前后端分离，独立部署 |
| 文件存储 | 抽象层双模式 | 本地文件系统 / S3·MinIO，env 变量切换 |
| 日志/监控 | loguru + Sentry | 结构化日志（JSON）+ 实时异常告警 |

### 登录验证 10 步检查链

- 检查 username 在数据库中存在

- 验证 password 与 password_hash（bcrypt）匹配

- 检查 user.status == 'active'

- 检查 user.expired_at 未到期（或 NULL）

- 通过 project_uuid 找到 game_project 记录

- 检查 authorization 表中存在有效授权（status=active, valid_until 未到期）

- 验证 authorization.valid_until

- 设备绑定检查：已绑定则更新 last_seen_at；未绑定则按 user_level 判断是否超出绑定上限

- 通过 → 写入 login_log（success=TRUE）

- 签发 Access Token（15分钟）+ Refresh Token（7天），返回

### 设备绑定上限（已锁定 D1）

| 用户级别 | 最大绑定设备数 | 实现位置 |
| --- | --- | --- |
| trial | 100台 | auth_service.py Step 8 查上限表 |
| normal | 500台 | 同上 |
| vip | 1000台 | 同上 |
| svip | 无限制（NULL） | 跳过数量检查直接绑定 |
| tester | 无限制（NULL） | 跳过数量检查直接绑定 |

### Redis 心跳缓冲策略（已锁定 D2）

10,000台设备 × 每30秒上报一次 ≈ 333次/秒。写 Redis 约 1000 ops/s（内存操作），每60秒批量 UPSERT 到 PostgreSQL 约 167行/s。

# 安卓上报时（FastAPI 处理，立即返回） HSET hb:{device_id} status / last_seen / data / user_id / version EXPIRE hb:{device_id} 120s ← TTL到期 = 设备离线 SADD dirty:devices {device_id} ← 脏标记集合 # Celery 定时任务（每60秒执行） SMEMBERS dirty:devices → 批量 HGETALL → 批量 UPSERT device_runtime → DEL dirty:devices # PC 中控拉取（每10秒轮询） 优先查 Redis（实时数据）→ 回落 PostgreSQL（Redis 无则设备已离线超 120s）

### Redis Key 规划

| Key 格式 | 用途 | TTL |
| --- | --- | --- |
| hb:{device_id} | 设备心跳缓冲（Hash） | 120s |
| dirty:devices | 待落库设备集合（Set） | 无（手动 DEL） |
| token:blacklist:{jti} | Token 黑名单 | token 剩余有效期 |
| refresh:{user_id}:{jti} | Refresh Token 存储 | 7天（记住我30天） |
| ratelimit:{ip}:{endpoint} | 限流计数（滑动窗口） | 60s |
| update:latest:{game_id}:{type} | 最新版本信息缓存 | 300s |

### API 端点清单

| 路径 | 方法 | 调用方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | PC/安卓 | 登录，10步检查链，返回 Token 对 |
| /api/auth/refresh | POST | PC/安卓 | Refresh Token 换新 Access Token |
| /api/auth/logout | POST | PC/安卓 | 吊销当前 Token（写黑名单） |
| /api/device/heartbeat | POST | 安卓脚本 | 上报心跳和运行数据（写 Redis） |
| /api/device/list | GET | PC 中控 | 拉取用户所有设备当前状态 |
| /api/device/data | GET | PC 中控 | 拉取指定设备运行数据详情 |
| /api/params/get | GET | 安卓脚本 | 拉取用户脚本参数 |
| /api/params/set | POST | PC 中控 | 保存用户修改的参数 |
| /api/update/check | GET | PC/安卓 | 检查是否有新版本 |
| /api/update/download | GET | PC/安卓 | 获取带签名的限时下载 URL（10分钟） |
| /market/price-report | POST | 安卓脚本 | 上报跨服价格数据（Phase 2+） |
| /market/price-overview | GET | PC 中控 | 查询物品各区服最低价（Phase 2+） |
| /admin/api/users/ | CRUD | 管理后台 | 用户管理 |
| /admin/api/agents/ | CRUD | 管理后台 | 代理管理（含树形结构） |
| /admin/api/projects/ | CRUD | 管理后台 | 游戏项目管理 |

### 接入契约（最小登录字段）

登录请求体（PC中控 + 安卓脚本共用）：

{ "username": "登录账号", "password": "登录密码", "project_uuid": "UUIDv4（游戏项目标识）", "server_host": "服务域名或IP", "server_port": 443, "device_alias_no": "A-001（展示编号，非身份）", "device_identity": { "hardware_serial": "主设备指纹（唯一身份）", "enhanced_device_id": "辅助ID（不参与身份判定）", "runtime_mode": "root ¦ active ¦ pc", "client_version": "1.0.0", "client_type": "android_script ¦ pc_control" } }

⚠ device_alias_no 是展示编号，禁止用于设备身份判定。前端「删除设备」在服务端统一语义为「解绑」（device_binding.status = unbound），不物理删除记录。

### 多级代理权限查询（PostgreSQL WITH RECURSIVE）

-- 查询代理 ID=5 能管理的所有下级（含自身） WITH RECURSIVE agent_tree AS ( SELECT id, username, parent_agent_id, level FROM agent WHERE id = 5 UNION ALL SELECT a.id, a.username, a.parent_agent_id, a.level FROM agent a INNER JOIN agent_tree at ON a.parent_agent_id = at.id ) SELECT * FROM agent_tree;

## 2.2 子系统2 — PC 中控框架 (PCControl)

### 框架基座 vs 游戏定制精确边界

| 框架基座提供（不改） | 游戏定制区（fork 后主要工作） |
| --- | --- |
| core/ 整个目录（auth/api/device/sync/updater/utils） | game/game_config.py（游戏名/项目ID/图标） |
| ui/login_window.py（360×300 固定） | game/dashboard_widget.py（游戏仪表盘） |
| ui/main_window.py（1800×1200，导航骨架） | game/params_widget.py（参数设置面板） |
| ui/widgets/ 所有通用组件（device_table/team/order/price/log） | game/custom_widgets/ + custom_logic/ |
| ui/styles/dark_theme.qss + colors.py | ui/resources/（替换 Logo 和图标） |
| tools/adb/platform-tools/（官方 ADB 包） | config/default.yaml 中的游戏专属配置项 |

### UI 规格（已确认）

| 窗口 | 逻辑尺寸 | 最小 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录窗口 | 360×300 | 固定 | QDialog | 记住账号（keyring），Enter 触发登录 |
| 主平台 | 1800×1200 | 1280×800 | QMainWindow | 5页导航（含设备/组队/订单/价格/设置） |
| 设备编辑弹窗 | 500×400 | — | QDialog | 双击设备行触发 |
| 批量操作弹窗 | 520×480 | — | QDialog | 多选后批量角色/区服/脚本操作 |
| 全局设置弹窗 | 1200×900 | — | QDialog | 8个标签页，见下方 |

i 所有尺寸均为逻辑像素。main.py 必须在 QApplication 创建前设置 os.environ["QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR"] = "1"，并配置 HighDpiScaleFactorRoundingPolicy.PassThrough 解决非整数倍模糊。

### 全局设置弹窗 8 个标签页

| 序号 | 标签页 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 账号设置 | 服务端 API 地址/端口、项目 UUID、同步间隔（10s）、通知开关 |
| 2 | 仓库设置 | 容量阈值、自动整理开关、锁定物品列表 |
| 3 | 物品设置 | 采集目标物品、交易所监控物品、智能定价策略 |
| 4 | 制造设置 | 自动合成开关、制造目标、材料不足策略 |
| 5 | 活动设置 | 签到/周常/邮件开关、执行时间、活动优先级 |
| 6 | 铸币设置 | 铸币策略、金币储备阈值、上架定价基准 |
| 7 | 任务设置 | 任务分配策略、带队章节目标、每组人数 |
| 8 | 其他设置 | 随机延迟模拟、日志等级、热更新开关 |

### 设备超级列表（device_table_widget.py）列定义

| 列名 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 复选框 | — | 批量操作用，ExtendedSelection 支持 Ctrl/Shift 多选 |
| 编号 | id | 显示编号（可编辑） |
| 序列号 | sn | 设备硬件序列号（hardware_serial） |
| 角色 | role | captain / power / farmer / newbie |
| 状态 | status | 运行中 / 在线 / 离线 / 异常 |
| 激活 | activated | 已激活 / 未激活（通过 ADB Shell 激活） |
| 当前任务 | task | 脚本当前执行任务名称 |
| 等级 | level | 游戏角色等级 |
| 战力 | combat_power | 游戏角色战力 |
| 区服 | server | 所属区服 |
| 心跳 | heartbeat | 最后上报时间 |
| 备注 | note | 用户自定义备注 |

### PC↔安卓局域网通信方案（已锁定 D12）

组队功能使用局域网 WebSocket 直连，不走云端：

- PC 中控 = WebSocket 服务端，监听 8889 端口（端口冲突自动 fallback 到 8890）

- 安卓脚本 = WebSocket 客户端，通过 startWebSocket 主动连接

- 配对方式：用户首次在安卓脚本设置页填入 PC 内网 IP，工作室固定 IP 填一次永久用

- PC 中控顶部状态栏显示「内网IP:端口 [复制]」，一键复制完整地址

### 局域网通信消息协议

| 方向 | 消息类型 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| 安卓 → PC | auth（第一条消息） | device_id / token / info（device_name / screen_size） |
| 安卓 → PC | heartbeat（每10秒） | status / current_task / game_account |
| 安卓 → PC | task_completed | task_id / result / data |
| 安卓 → PC | error | level / message / screenshot（可选） |
| PC → 安卓 | auth_ok / auth_failed | reason（失败时） |
| PC → 安卓 | start_task | task_name / params |
| PC → 安卓 | stop_task | — |
| PC → 安卓 | team_command | action（follow/lead/disband）/ leader_id / target_map |
| PC → 安卓 | params_update | params（参数字典） |

⚠ WebSocket 仅支持 ws://，不支持 wss://（懒人精灵限制）。局域网内无需加密，可接受。跨公网场景使用云端 API 转发。

### ADB 模块集成要点

- 工具包路径：tools/adb/platform-tools/adb.exe（通过 Path(__file__).resolve().parents[2] 定位，不依赖工作目录）

- 初始化：app.py Application.__init__() 启动时调用 AdbManager().start_server() 一次

- 激活命令序列（任一步失败即中止并返回错误信息）：

adb shell cp /sdcard/Download/proxy /data/local/tmp/proxy adb shell chmod 777 /data/local/tmp/proxy adb shell /data/local/tmp/proxy --daemon

- 线程安全：激活命令为阻塞 subprocess，必须在 QThread 中执行，结果通过 Signal(serial, success, message) 通知 UI

### 线程模型（关键设计）

⚠ 硬规则：所有 subprocess / HTTP 调用必须在 QThread 中执行，结果通过 Qt Signal 传回主线程，禁止在 UI 线程中直接调用。

| 线程 | 职责 | 通信方式 |
| --- | --- | --- |
| 主线程（UI 线程） | Qt 事件循环 + 所有 UI 渲染和交互 | 接收来自工作线程的 Signal |
| SyncWorker（QThread） | 每10秒从 Redis/API 拉取设备数据 | data_received Signal → 刷新列表 |
| ADB 操作线程（QThread） | 激活命令（阻塞 subprocess） | activation_finished Signal → 更新激活状态列 |
| WSServer（主线程） | WebSocket 服务端（QWebSocketServer） | device_connected/message Signal → 更新组队面板 |

## 2.3 子系统3 — 安卓脚本框架 (AndroidScript)

### 已确认的核心决策

| 决策项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行模式 | 仅 root / 激活 | 无障碍分支全部删除，不支持无障碍模式 |
| OCR 引擎 | TomatoOCR 收费版 | LuaEngine.loadApk() 从 .rc 直接加载（无需 extractAssets） |
| YOLO 引擎 | TomatoYOLO 收费版（可选） | 同 OCR 方式加载 |
| 基准分辨率 | 1280×720 · DPI 320 | 兼容 1920×1080 / 2560×1440，三档均 16:9，线性缩放无畸变 |
| 热更新格式 | .lrj + installLrPkg | 注意函数名大小写！只有小写 r 才正确 |
| 局域网通信 | ws:// WebSocket 客户端 | 只支持 ws://，不支持 wss://，回调中禁止直接调 exitScript |
| 代理/VPN | proxy.lua 配置驱动 | 支持99·BiuBiu·Kitsunebi·OpenVPN·v2ray等，注册表扩展 |

### 标准启动序列（main.lua）

启动自检（runEnvType 确认 root/激活，非此模式立即退出） ↓ 显示启动 UI（登录页 + 设置页，showUI 阻塞等待用户完成） ↓ 随机延时（Config.RANDOM_DELAY_ENABLED 时 sleep 1~60秒，大型工作室防同步） ↓ 代理/VPN 启动（Proxy.start()，等待 Config.PROXY_WAIT 秒） ↓ OCR 初始化（OCR.init()，失败则 toast 后 exitScript） ↓ 授权验证（Verify.login()，失败则 toast 后 exitScript） ↓ 热更新检查（Updater.check_and_update()，有更新时 restartScript） ↓ 拉取云端参数（CloudSync.pull_params()） ↓ 启动任务调度器（Scheduler.run()，进入游戏任务主循环）

### 启动 UI（main.ui）页面结构

| 页面 | 控件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 账号/密码/编号输入框 | 编号只是展示编号，非设备身份 |
| 登录页 | 倒计时大字数字 | 初次登录1200s，二次登录300s（间隔<10min），归零自动执行登录 |
| 登录页 | 随机延时勾选框 | 勾选后登录成功再随机 sleep 1~60秒 |
| 登录页 | [取消] [登录] 按钮 | — |
| 设置页 | 中控 IP 地址输入框 | 格式 192.168.x.x:8889，存到本地配置文件 |
| 设置页 | 全局初始化危险区 | 清除游戏本地数据（pm clear），需二次确认弹窗 |
| 设置页 | [保存设置] 按钮 | — |

### 框架基座 vs 游戏定制层边界

| 框架基座（共用，一般不改） | 游戏定制层（fork 后主要工作） |
| --- | --- |
| 脚本/main.lua | 脚本/config.lua（所有配置：API地址/OCR授权/分辨率等） |
| 脚本/framework/verify.lua | 脚本/game/ui_map.lua（界面坐标/颜色/代理 start_fn 注册） |
| 脚本/framework/updater.lua | 脚本/game/ui_helper.lua（on_global_init 实现） |
| 脚本/framework/ocr.lua + finder.lua + screen.lua | 脚本/game/tasks/*.lua（游戏任务逻辑） |
| 脚本/framework/scheduler.lua + cloud_sync.lua | 资源/GameX.rc 内的 PNG（1280×720 截图模板） |
| 脚本/framework/proxy.lua + comm_lan.lua + logger.lua | 界面/main.ui（按需添加游戏特有参数项） |

### 已知风险与高频错误防护

| 风险类型 | 具体表现 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 函数名大小写 | installLrPkg vs installLRPkg（Lua 区分大小写） | 使用 installLrPkg（小写 r），错误版本调用失败无任何报错提示 |
| 内存泄漏 | LuaEngine.snapShot() 不调 bmp.recycle() | 每次截图操作后必须手动 recycle()，否则长时间运行内存溢出 |
| 内存泄漏 | keepCapture() 不配套 releaseCapture() | stopCallBack 回调中必须调用 releaseCapture() |
| WebSocket 线程 | 回调中直接调 exitScript/restartScript | 需通过 setTimer 转发到主线程执行，不能在回调中阻塞 |
| 并发上限 | beginThread 超过10个 | 框架最大并发线程 ≤ 10，超出导致不可预期行为 |
| 全局初始化 | pm clear 后未重新登录 | pm clear 清除所有应用数据，必须重走登录流程，UI 需明确提示 |
| OCR 内存 | 多次 OCR 不回收 Bitmap | 所有 OCR 操作返回的 Bitmap 对象使用后必须手动 bmp.recycle() |

## 2.4 跨账号智能调度（Phase 2+）

平台支持账号间角色分工与协作，分四个场景，按复杂度排序：

| 场景 | 描述 | 实现难度 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景4 — 跨服价格监控 | 安卓脚本 OCR 交易所价格 → 上报云端 → PC 中控聚合展示各区服最低价 | 低 | Phase 2 前期 |
| 场景2 — 账号角色系统 | 账号设置角色（captain/power/farmer/newbie）→ 安卓脚本按角色执行不同任务链 | 中 | Phase 2 中期 |
| 场景1 — 老号带新号 | 高战力号带新号组队跑主线，一组完成换下一组（轮转带队） | 高 | Phase 3 |
| 场景3 — 供需系统 | 战力号发布物品需求 → 云端分配给打工号 → 打工号刷材料 → OCR 定价上架交易所 | 极高 | Phase 4 |

i 诚实评估：场景3（供需系统完整版）涉及云端调度引擎 + 多步游戏操作链 + OCR 价格识别 + 智能定价 + 异常重试，不是两个月能做完的。建议先做场景4验证链路，再逐步推进。

### 新增数据结构（游戏项目库）

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| account_role | 账号角色配置 | device_id / role_type（captain/power/farmer/newbie）/ server_id / level / combat_power / current_task |
| market_price_snapshot | 跨服价格快照（场景4） | server_id / item_name / min_price / max_price / collected_by / collected_at |
| task_demand | 需求单（场景3） | requester_account_id / item_name / quantity / fulfilled_quantity / status / priority |
| task_assignment | 任务分配（场景3） | demand_id / assignee_account_id / target_map / target_item / status / listing_price |

# 第三部分：编码规范

## 3.1 文件头规范（所有文件强制）

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 文件位置 | 相对仓库根目录的路径 | core/auth/auth_manager.py |
| 名称 | 文件的中文名称 | 验证管理器 |
| 作者 | 统一为项目名称 | 蜂巢·大圣 (Hive-GreatSage) |
| 时间 | 文件创建日期 | 2026-04-16 |
| 版本 | 格式 V主.次.修 | V1.0.1 |
| 功能及相关说明 | 该文件职责与调用关系 | 管理用户登录流程... |
| 改进内容 | 版本变更历史（最新在前） | V1.0.1 - 新增自动刷新 |
| 调试信息 | 已知问题 / 调试开关 | DEBUG_MODE = true |

## 3.2 命名规范

| 语言 | 文件名 | 类名 | 函数/方法 | 常量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | 小写下划线 | 大驼峰 | 小写下划线 | 全大写下划线 |
| Lua | 小写下划线 | 大驼峰（模块表） | 小写下划线 | 全大写下划线 |
| Vue/JS | 组件大驼峰，工具小驼峰 | 大驼峰 | 小驼峰 | 全大写下划线 |
| SQL | 小写下划线（单数名词） | — | 小写下划线 | — |

## 3.3 Git Commit 格式

格式：[模块] 动作: 简要描述

模块标识：[auth] [device] [sync] [ui] [update] [team] [config] [api] [db] [build] [docs] [fix] [refactor]

[auth] 新增: Token 自动刷新机制 [device] 修复: 设备离线状态判定不准确 [db] 新增: market_price_snapshot 表 [ui] 优化: 设备列表滚动性能

## 3.4 安全规范（4条强制）

- 密码/Token 不明文存储：传输前加密，本地存储用 cryptography，日志中不打印

- API 通信必须 HTTPS，验证服务端 SSL 证书（开发环境也建议用 HTTPS）

- 敏感配置放 local.yaml 或 .env，必须在 .gitignore 中，严禁提交到 Git

- 使用 SQLAlchemy ORM 或参数化查询，永远不拼接 SQL 字符串

# 第四部分：Claude 协作指令集

i 本节是给 Claude 的操作指令。每次开启新对话时，将相关章节粘贴给 Claude 作为上下文，并在对话结束后将结论提炼到 Obsidian 的 99-Claude对话提炼/ 目录。

## 4.1 项目上下文指令（每次新对话必须提供）

你是蜂巢·大圣 (Hive-GreatSage) 项目的技术顾问和代码助手。 本项目是一个多游戏适配的自动化平台，当前阶段：Phase 0（架构定稿）。 技术栈： 后端：Python 3.11+ · FastAPI · PostgreSQL · Redis · Celery PC 中控：Python · PySide 6 → .exe 安卓脚本：Lua 5.3 · 懒人精灵高级版（仅 root/激活，TomatoOCR） 管理后台：Vue 3 · Element Plus · 前后端分离 核心架构原则： 1. 一个游戏 = 一套独立中控 + 一套独立脚本（独立仓库，独立打包） 2. 设备数据通过云端（不走本地），组队模块例外（局域网 WebSocket） 3. 网络验证系统是中枢（FastAPI · PostgreSQL · Redis）

## 4.2 子系统专用约束指令

### 4.2.1 Verify 后端约束

| 编号 | 约束条件 |
| --- | --- |
| V-1 | 所有数据库操作使用 SQLAlchemy 2.0 async 模式 + asyncpg，禁止同步阻塞调用 |
| V-2 | 主库名固定为 hive_platform，游戏库命名为 hive_game_{code_name} |
| V-3 | JWT：Access Token 15分钟，Refresh Token 7天，Payload 必须含 jti（用于黑名单撤销） |
| V-4 | 心跳上报必须先写 Redis（立即返回200），Celery 每60秒批量 UPSERT 到 PostgreSQL |
| V-5 | 所有配置通过环境变量读取，禁止硬编码任何 URL / 密钥 / 数据库地址 |
| V-6 | password_hash 字段类型 VARCHAR(255)，使用 bcrypt 哈希 |
| V-7 | tester 级别用户只有管理员可创建，代理无权创建（应用层强制校验，数据库约束兜底） |
| V-8 | 多级代理递归查询使用 PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE，不在应用层递归 |
| V-9 | device_alias_no 只能作为展示字段，不能用于设备身份判定 |
| V-10 | 「删除设备」在服务端统一语义为「解绑」：device_binding.status = unbound，不删除记录 |

### 4.2.2 PCControl 约束

| 编号 | 约束条件 |
| --- | --- |
| P-1 | 所有 subprocess / HTTP 调用必须在 QThread 中执行，结果通过 Signal 传回主线程 |
| P-2 | 所有尺寸使用逻辑像素，禁止出现物理像素计算；DPI 缩放由 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1 处理 |
| P-3 | ADB 工具包路径：tools/adb/platform-tools/adb.exe，通过 Path(__file__).resolve().parents[2] 定位 |
| P-4 | 框架基座代码放 core/ 和 ui/，游戏定制代码只放 game/，严禁混淆 |
| P-5 | 主窗口 1800×1200 逻辑像素，登录窗口 360×300 固定大小 |
| P-6 | 设备状态每10秒刷新一次（优先查 Redis，回落 PostgreSQL），不要超过这个频率 |
| P-7 | WebSocket 服务端使用 PySide 6 的 QWebSocketServer，运行在主线程事件循环中 |

### 4.2.3 AndroidScript 约束（高频错误防护）

| 编号 | 约束条件 |
| --- | --- |
| A-1 | 热更新函数：installLrPkg（小写 r），绝对不能写 installLRPkg（大写 R，调用失败无报错） |
| A-2 | WebSocket 只支持 ws://，不支持 wss://（懒人精灵限制） |
| A-3 | OCR/YOLO APK 通过 LuaEngine.loadApk() 从 .rc 直接加载，不需要 extractAssets |
| A-4 | 截图模板必须基于 1280×720 分辨率截取，PNG 需 extractAssets 到 workPath 后才能被 findPic 使用 |
| A-5 | 所有 LuaEngine.snapShot() 调用后必须手动 bmp.recycle()，否则内存泄漏导致程序崩溃 |
| A-6 | beginThread 最大并发数 ≤ 10 个，超出导致不可预期行为 |
| A-7 | WebSocket 回调（onOpened/onClosed/onError/onRecv）中不能直接调 exitScript/restartScript，需通过 setTimer 转发到主线程执行 |
| A-8 | 无障碍模式相关代码一律删除，框架仅支持 root / 激活模式 |
| A-9 | 停止回调 setStopCallBack 必须调用 releaseCapture()，否则内存泄漏 |
| A-10 | 全局初始化（pm clear）执行后必须重走完整登录流程，UI 需明确提示用户 |

## 4.3 代码生成规范指令

生成代码时强制遵守： 1. 每个文件必须包含完整文件头（位置/名称/作者/时间/版本/功能/改进/调试） 2. Python: 文件名/变量/函数用小写下划线，类名用大驼峰，常量全大写下划线 3. Lua: 函数用小写下划线，模块表用大驼峰，私有函数加 _ 前缀 4. 禁止硬编码 API URL、密码、Token、数据库地址，一律使用配置文件 5. 禁止裸 except: pass，必须捕获具体异常并记录日志 6. Python 函数必须包含类型注解和 docstring（Args/Returns/Raises） 7. Lua 函数必须包含 --- 格式注释（@param/@return） 8. Git commit 格式：[模块] 动作: 描述

## 4.4 AI 安全守则（防幻觉指令）

| 风险类型 | 本项目中的表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Hallucination（幻觉） | 编造不存在的懒人精灵 API、PySide6 方法、PostgreSQL 语法 | 对照官方文档验证；安卓 API 必须在真机测试后才能使用 |
| Sycophancy（迎合） | 「这个方案完全没问题」但实际有深坑 | 每个方案必须追问：「最大风险是什么？有哪些边界情况？」 |
| Specification Gaming（字面满足） | 代码通过了你描述的测试用例但逻辑实际不对 | 每段生成的代码必须自己读懂再使用，不能盲目复制 |
| Confabulation（补全上下文） | 没给足上下文时 AI 自行补全导致偏差 | 每次对话给足上下文：相关架构文档 + 当前状态 + 具体目标 |
| Mirage Reasoning（假推理） | 推理过程看似合理但前提假设错误 | 检查关键前提，特别是懒人精灵 API 的实际行为 |

⚠ 硬规则：Claude 的输出与实测不一致 → 以实测为准 → 结论记录到 Obsidian 决策日志。对任何未经实机测试的安卓 API，必须保持怀疑。

## 4.5 对话管理五步流程

- 从 Obsidian 复制相关模块当前架构文档（给 Claude 大局观和上下文）

- 明确本次对话的具体目标（「这次我要解决 XXX 问题，不跑偏」）

- 如果接续之前讨论，粘贴上次结论摘要

- 对话和代码推演（遇到可疑输出，使用 AI 安全守则标注存疑）

- 对话结束 → 提炼3-5条关键结论 → 写入 Obsidian 的 99-Claude对话提炼/ → 更新对应模块文档

对话窗口命名规则：[模块编号]-[主题]-[日期MMDD]

示例：01-验证系统-JWT参数设计-0422 / 02-PC中控-ADB激活实现-0423

# 第五部分：待决策清单与推演顺序

## 5.1 P0 级（阻塞 Phase 1 开发，必须优先解决）

| 编号 | 待决策内容 | 子系统 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| T001 | JWT 鉴权参数（AT/RT 有效期、刷新机制、黑名单实现） | Verify | 影响所有客户端接入 |
| T002 | Redis 心跳落库：Celery Beat 调度器部署方式（是否与 FastAPI 同进程） | Verify | 影响数据一致性 |
| T007 | PC 端打包方式：PyInstaller vs Nuitka（含 adb.exe 路径处理） | PCControl | 需要实测体积/速度/兼容性 |
| T016 | 懒人精灵是否有内置 JSON 库（cjson 或其他）？还是需要自己实现？ | Android | 影响 WebSocket 消息处理 |
| T017 | 懒人精灵脚本 UI 的具体语法（输入框/下拉框/开关控件的 API） | Android | 影响首次配置界面实现 |

## 5.2 P1 级（影响实现质量）

| 编号 | 待决策内容 | 子系统 |
| --- | --- | --- |
| T003 | Vue 管理后台 UI 框架（已选 Element Plus，确认版本和组件方案） | Verify |
| T004 | 对象存储：MinIO 自建 vs 云厂商 S3 兼容（需考虑带宽成本） | Verify |
| T005 | API 限流中间件选型 + 限流粒度（登录接口 10次/分/IP，心跳 4次/分/Token） | Verify |
| T006 | 生产环境日志与监控：loguru（已定）+ Sentry（已定），是否需要 ELK 或 Prometheus | Verify |
| T008 | PC 端自更新后安全重启（updater.exe 实现：文件锁、权限、进程管理） | PCControl |
| T009 | 框架基座更新同步到各游戏仓库的具体操作流程（cherry-pick vs merge） | PCControl |
| T012 | YOLO 在懒人精灵上的运行方式：本地推理 vs 请求 PC 端推理（性能权衡） | Android |
| T013 | 多开场景：一台设备多账号时的脚本实例隔离方案 | Android |
| T015 | 脚本热更新后的重载机制（installLrPkg 执行后如何稳定 restartScript） | Android |
| T018 | 官网监控：独立部署 vs 集成到 Verify 系统（Phase 3 再定） | Monitor |

## 5.3 推演顺序建议

第一批（进入 Phase 1 前必须搞定）： T017 → T016 → T001 → T007 → T002 第二批（Phase 1 中途推演）： T008 → T009 → T003 → T015 → T013 第三批（Phase 2 阶段）： T004 → T005 → T006 → T018 → T012

# 第六部分：工作流与工具分工

## 6.1 工具六角分工（已锁定 D002）

| 工具 | 唯一职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| Obsidian | 知识真相源：所有非代码内容的唯一权威存储 | 不存代码，不做实时协作 |
| Claude Project | 主推演区：架构讨论、技术推演、代码草稿 | 不是知识存储（结论提炼后搬到 Obsidian） |
| GitHub | 代码真相源：所有代码版本管理和历史追踪 | 不存文档 |
| Cursor | 安卓脚本(Lua) + 小工具 + 新代码编写 | 不开 Python 大项目 |
| PyCharm | Python 大项目（Verify/PCControl/Monitor）+ 调试 + 数据库工具 | 不开 Lua 脚本 |
| Google Drive | 文档镜像层：对外分享，Claude 读取参考资料 | 不是日常编辑的地方（Obsidian 是） |

## 6.2 典型工作单元（2-4小时）

| 阶段 | 时长 | 操作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 准备 | 15分钟 | 打开 Obsidian → 看总大纲 → 确定今天1-2个具体目标 | 今日目标清单 |
| Phase 2 推演 | 30-60分钟 | 开 Claude 对话 → 贴相关文档 → 讨论方案 → 标记可疑输出 | 方案/代码草稿 |
| Phase 3 执行 | 60-120分钟 | 在 Cursor/PyCharm 写代码 → 测试调试 → 遇卡点回 Claude | 提交的代码 |
| Phase 4 收尾 | 15-30分钟 | Git commit + push → Obsidian 更新（对话提炼+架构变更+决策日志） | 知识沉淀（最重要） |

⚠ 收尾阶段（Phase 4）最容易被跳过，但它是避免「下次重复讨论同样问题」的唯一手段。哪怕只花10分钟写3条要点，也比不写强100倍。

## 6.3 对话提炼模板（99-Claude对话提炼/）

# [日期] [模块编号] [主题] ## 对话目标 这次对话想解决什么 ## 关键结论（3-5条，用自己的话写） 1. 2. 3. ## 代码产出 产出了什么代码？已提交到哪个仓库的哪个分支？ ## 存疑/待验证 Claude 的输出中哪些不确定？用 AI 安全术语标注 例如：Claude 说 XX 方案性能更好 → 可能是 sycophancy，需要实测验证 ## 下一步 基于这次对话，下一步要做什么 ## 对话链接 https://claude.ai/chat/...

# 附录A：已锁定决策速查（D001–D012）

| 编号 | 决策主题 | 结论（一句话） |
| --- | --- | --- |
| D001 | 工作流整体方案 | 全新重构，不修修补补，建立可循环的知识沉淀 + AI 协作流程 |
| D002 | 工具链六角分工 | Obsidian=知识，GitHub=代码，各工具唯一职责，不重叠，不混用 |
| D003 | 核心架构原则 | 一游戏一中控一脚本 / 数据走云端 / 验证系统是中枢 |
| D004 | 后端技术选型 | Python 3.11+ + FastAPI（ASGI 异步框架） |
| D005 | 数据库选型 | PostgreSQL（JSONB + WITH RECURSIVE，不用 MySQL） |
| D006 | 部署双模式 | 模式A：家庭VPS+FRP；模式B：云服务器独立部署；代码兼容，仅 env 变量切换 |
| D007 | 多级代理实现 | agent 表 parent_agent_id + level；WITH RECURSIVE 递归查询；无级数上限 |
| D008 | Redis 启用用途 | 心跳缓冲 + Token 存储/黑名单 + Celery Broker + 限流计数 |
| D009 | 管理后台前端 | Vue 3 + Element Plus，前后端分离（不选 React 或 Naive UI） |
| D010 | 文件存储双模式 | 抽象层统一接口：本地文件系统（模式A）/ S3·MinIO（模式B），STORAGE_MODE 切换 |
| D011 | 仓库策略 | 独立仓库模式：每个游戏从框架基座 fork 为完全独立的仓库，互不干扰 |
| D012 | PC↔安卓通信方案 | PC=WebSocket服务端（8889端口），安卓=startWebSocket客户端，用户手动填IP |

# 附录B：数据库表名速查

## 主库 hive_platform（所有游戏共用）

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| admin | 管理员 | id / username / password_hash / status |
| agent | 多级代理（自引用） | id / parent_agent_id / level / max_users / commission_rate |
| user | 用户 | id / user_level（trial/normal/vip/svip/tester）/ created_by_agent_id / expired_at |
| game_project | 游戏项目注册 | id / project_uuid / code_name / db_name / is_active |
| authorization | 用户×游戏项目授权 | user_id / game_project_id / valid_from / valid_until / status |
| device_binding | 设备绑定 | user_id / device_fingerprint / status（active/unbound）/ last_seen_at |
| login_log | 登录日志（只写不删） | user_id / ip_address（INET）/ success（BOOLEAN）/ fail_reason |

## 游戏项目库 hive_game_{code_name}（每个游戏独立）

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| device_runtime | 设备实时运行数据 | device_id（PK）/ user_id / status / last_seen / game_data（JSONB） |
| script_param_def | 脚本参数定义（元数据） | param_key / param_type / default_value / display_name / sort_order |
| user_script_param | 用户参数值 | user_id / param_def_id / param_value（UNIQUE user_id+param_def_id） |
| version_record | 热更新版本记录 | client_type（pc/android）/ version / is_active / force_update / checksum_sha256 |
| project_config | 项目全局配置（KV） | config_key（PK）/ config_value / description |

— V2.0 END OF DOCUMENT —